**PROPOSTA COMERCIAL**

EvolutionERP - Sistema Completo de Gestão Empresarial para Licitações Públicas.

Para: Hidro Evolution  
Data: 20 de outubro de 2025  
Validade: 10 dias

**RESUMO EXECUTIVO**

O EvolutionERP é um sistema ERP especializado em licitações públicas com inteligência artificial integrada, desenvolvido para centralizar editais, automatizar processos, controlar finanças e documentos da empresa.

**ESCOLHA DO MODELO DE INVESTIMENTO**

2 opções de escolha:

COMPARATIVO RÁPIDO

| Item | OPÇÃO A: Validação | OPÇÃO B: Completo Direto |
| --- | --- | --- |
| Perfil | Quer testar antes | Quer tudo já |
| MVP Funcional | 45 dias | 45 dias |
| Sistema Completo | 6 meses | 6 meses |
| Investimento Inicial | R$ 1.500 | R$ 1.250 |
| Mensalidade | R$ 1.000 (12x) após aprovar MVP | R$ 1.250 (12x) direto |
| Total | R$ 15.000 | R$ 15.000 |
| Flexibilidade | Pode desistir após MVP | Compromisso de 12 meses |
| Risco | Baixíssimo (valida com R$ 3k) | Baixo (sistema completo garantido) |

**OPÇÃO A: MODELO VALIDAÇÃO**

Como Funciona

FASE 1: MVP (45 dias) - R$ 3.000

* Entrada: R$ 1.500 (para iniciar)
* Saldo: R$ 1.500 (na entrega - dia 45)
* Sistema funcional para validar

VALIDAÇÃO (30 dias) - R$ 0

* Usa o sistema no dia a dia
* Testa com sua equipe
* Decide se continua

FASE 2: Sistema Completo - R$ 12.000

* Só acontece se aprovar o MVP
* R$ 1.000/mês por 12 meses
* Início: Após período de validação (dia 75)
* Desenvolvimento adicional: 5 meses (total 6 meses desde o início)
* Sistema evolui até versão completa com IA

Vantagens

✅ Risco mínimo (investe R$ 3k para validar)  
✅ Pode desistir após MVP sem prejuízo  
✅ Flexibilidade total  
✅ Testa antes de comprometer valor total

**OPÇÃO B: MODELO COMPLETO DIRETO**

Como Funciona

**DESENVOLVIMENTO PROGRESSIVO (12 meses) - R$ 15.000**

* Pagamento: R$ 1.250/mês por 12 meses
* Primeiro pagamento: Ao assinar contrato
* MVP funcional em 45 dias
* Sistema completo em 6 meses

**Cronograma**

Mês 1-2: MVP Completo + Dashboard  
Mês 3-4: Kanban + Documentos Avançados  
Mês 5-6: Relatórios + Integração PNCP  
Mês 7-9: EvolutIA (Inteligência Artificial)  
Mês 10-12: Otimização + Personalização Final + Suporte Estendido

**Vantagens**

✅ MVP em 45 dias, usa enquanto desenvolvemos o resto  
✅ Investimento diluído em 12 meses  
✅ Sistema completo garantido  
✅ Sem necessidade de revalidação  
✅ Processo mais rápido  
✅ 6 meses extras de suporte e otimização inclusos

**O QUE VOCÊ RECEBE (AMBAS OPÇÕES)**

1. Sistema Completo de Gestão de Editais

* Cadastro e controle total de licitações
* Status visual (importado, em análise, ganho, perdido)
* Upload de documentos (PDFs, anexos)
* Filtros e buscas avançadas
* Histórico completo de alterações

2. Controle Financeiro Integrado

* Receitas e despesas categorizadas
* Dashboard com gráficos (receitas vs despesas)
* Resumo visual em tempo real
* Exportação para Excel e PDF
* Formatação em reais (R$)

3. Gestão de Documentos

* Upload de PDF, Word, Excel, imagens
* Categorização (editais, contratos, certidões, etc.)
* Controle de vencimento com alertas
* Versionamento automático
* Download e preview

4. Dashboard Analítico

* KPIs principais (editais, valores, saldo)
* Gráficos interativos (Chart.js)
* Taxa de sucesso em licitações
* Alertas de prazos (3, 7, 15 dias)
* Visão 360° do negócio

5. Quadro Kanban Visual

* Colunas de status (Importado → Em Análise → Ganho/Perdido)
* Arrastar e soltar (drag & drop)
* Cards coloridos por urgência
* Gestão ágil do pipeline

6. EvolutIA - Assistente Inteligente 🤖

Cadastros Automáticos:

* Digite: "Cadastrar edital PE 028/2024 da Prefeitura, objeto computadores, valor 850 mil, abertura 25/11"
* IA cria automaticamente em 5 segundos!

Consultas Inteligentes:

* "Quais editais estão abertos?"
* "Resumo financeiro do mês"
* "Documentos vencendo"
* Resposta instantânea!

Base de Conhecimento:

* Especialista em licitações 24/7
* Explica modalidades, prazos, legislação
* Glossário completo de termos
* Como fazer recursos e impugnações

Análise de Documentos:

* Envie PDF do edital
* IA lê e extrai informações-chave
* Identifica pontos de atenção
* Economia de horas de leitura

Integração PNCP:

* Busca contratos públicos
* Avisos de licitação
* Estatísticas do portal
* Importação inteligente

7. Interface Moderna

* Design limpo e profissional
* Totalmente responsiva (desktop, tablet, celular)
* Navegação intuitiva
* Rápido e fluido

8. Segurança e Backup

* Criptografia de dados
* Backup diário automático
* Certificado SSL (HTTPS)
* Isolamento total de dados
* Conformidade LGPD

**TREINAMENTO E SUPORTE**

Treinamento Completo Incluído

Durante Desenvolvimento:

* Sessões online
* Total: ~18 horas de treinamento
* Gravações disponíveis
* Material em PDF
* Participantes ilimitados

Temas:

* Navegação e funcionalidades básicas
* Gestão de editais e Kanban
* Controle financeiro
* Documentos e relatórios
* EvolutIA (IA) - como usar tudo
* Integração PNCP
* Dicas e melhores práticas

Suporte Dedicado

Durante Desenvolvimento (12 meses):

* WhatsApp prioritário
* Email
* Resposta em até 2 horas úteis
* Correção de bugs imediata
* Ajustes inclusos

Horário: Segunda a Sexta: 9h às 18h

**RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI)**

Seu Investimento

Ano 1: R$ 15.000

Seu Retorno Estimado

| Benefício | Valor Anual Estimado |
| --- | --- |
| Economia de tempo (15h/mês × R$ 50/h) | R$ 9.000 |
| Redução de retrabalho e erros | R$ 6.000 |
| Melhor organização = mais produtividade | R$ 8.000 |
| Evitar perda de documentos/prazos | R$ 12.000 |
| TOTAL CONSERVADOR | R$ 35.000 |

Benefícios Adicionais Não Quantificados:

* Maior taxa de sucesso em licitações
* Decisões baseadas em dados reais
* Conformidade com LGPD
* Imagem profissional perante órgãos públicos

**ROI**

* Retorno: 233% (conservador)
* Payback: 5-6 meses
* Para cada R$ 1 investido: Retorno de R$ 2,33 no primeiro ano

**GARANTIAS**

✅ Garantia de Entrega

* MVP funcional em 45 dias ou reembolso total
* Sistema completo em 6 meses

✅ Garantia de Funcionalidade

* Correção de bugs sem custo
* Sistema estável e testado
* Uptime 99,5%

✅ Garantia de Suporte

* Resposta rápida durante todo projeto
* Treinamento completo incluído
* Documentação entregue

✅ Flexibilidade (Opção A)

* Pode cancelar após MVP
* Fica com sistema funcionando
* Zero multa

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS**

**OPÇÃO A: MODELO VALIDAÇÃO**

| Fase | Valor | Quando |
| --- | --- | --- |
| Entrada MVP | R$ 1.500 | Ao assinar |
| Saldo MVP | R$ 1.500 | Dia 45 (entrega) |
| Validação | R$ 0 | 30 dias de teste |
| Mensalidades (se aprovar) | R$ 1.000 × 12 | Após validação (a partir dia 75) |
| TOTAL | R$ 15.000 | ~14 meses |

**OPÇÃO B: MODELO COMPLETO DIRETO**

| Fase | Valor | Quando |
| --- | --- | --- |
| Mensalidade 1 | R$ 1.250 | Ao assinar |
| Mensalidades 2-12 | R$ 1.250 × 11 | Mensal |
| TOTAL | R$ 15.000 | 12 meses |

Forma de Pagamento: PIX

**RISCOS QUE O SISTEMA ELIMINA**

| Risco | Impacto Sem Sistema | Como o ERP Protege |
| --- | --- | --- |
| Perda de prazo | Desclassificação | Alertas automáticos |
| Descontrole financeiro | Decisões erradas | Dashboard em tempo real |
| Documentos perdidos | Retrabalho | Centralização + backup |
| Certidões vencidas | Inabilitação | Alertas 30 dias antes |
| Processos lentos | Perda de tempo | Automação + IA |
| Falta de oportunidades | Menos licitações | IA busca no PNCP |

**PRÓXIMOS PASSOS**

Como Começar

1. Escolha seu modelo

* Opção A (Validação) ou Opção B (Completo)

2. Aceite a proposta

* Responda por email ou WhatsApp
* Ou assine digitalmente

3. Primeiro pagamento via PIX

* Opção A: R$ 1.500
* Opção B: R$ 1.250

4. Desenvolvimento inicia em 24h

* Acompanha progresso
* Treinamento paralelo
* MVP em 45 dias

5. Sistema completo em 6 meses

* Funcionalidades entregues mensalmente
* Suporte contínuo
* Equipe treinada

**Objetivo principal: Transformar a Gestão de Licitações da empresa**

❌ Sem sistema: Planilhas, prazos perdidos, desorganização  
✅ Com EvolutionERP: Automação, IA, controle total

O Momento É Agora

✅ MVP funcional em 45 dias  
✅ ROI em 5-6 meses  
✅ Investimento diluído  
✅ Risco mínimo  
✅ Suporte completo  
✅ Garantia de satisfação